## Slide 1: Oscillations des Neutrinos
OPERA-LAL
R&D PMM2
Programme Neutrinos sur Acc. France…

## Slide 2: OPERA/CNGS
Composition du groupe LAL:
  J-P Repellin éméritat, J. Boucrot prendra sa retraite mi-2006 (nb: A. Cazes en post-doc à Frascati)
Activité principale centrée sur la maintenance du code de Tracking car Électronique (« très robuste » d’après Y. Declais)
Pas de propositions de thèse pour le moment
Concernant les Cornes CNGS (depuis l’évaluation CNRS de Fév. 05):
  Connexion Électrique Rapide acceptée sans réserve par le CERN
  Conducteur Interne du Réflecteur réceptionné conjointement par le LAL et le CERN
  Corne n°2 livrée non modifiée
  Le CERN a quelques difficultés à mettre en œuvre les modifications qu’il souhaitait effectuer sur la Corne n°1
  Fin du partenariat CERN-IN2P3-LAL au terme d’un C.S.P le 7/10/05

## Slide 3: News d’OPERA au GS
1er aimant: 100%, 2nd en cours de montage
100% des RPCs fonctionnent
2/3 du SM1 équipé de murs de Tracker + Support des Briques
La machine à assembler les Briques fonctionne parfaitement (production début janvier 06)
1er manipulateur de Briques opérationnel au LAPP
78% des émulsions produites, 50% prêtes, 30% au GS
Microscope Japonais a atteint la vitesse nominale (20cm2/h) avec potentialité d’un facteur 2
6 microscopes Europe ont atteint la vitesse nominale
Pb a du retard (procédure de lavage)
Financement du 2nd Precision Tracker
Financement des 22% des émulsions restantes (réunion des Agences de Moyens prévues d’ici peu)
Faisceau Mai 2006?

## Slide 4: R&D PMM2
Futur « projet » en gestation: Détecteur MEMPHYS (20 x SuperK) au Fréjus
  le prix des PMTs est un facteur déterminant: Photonis est sur les rangs avec une solution « petits PMTs »
  Électronique Frontale associée (ANR/GIS Photonis)
    Partenaires: IPNO (4 I dont J. Pouthas, 1AI, 1Proj.), LAL (Ch. De La Taille, N. Seguin-Moreau, 1 P.Doc), Photonis.
    Part du LAL: étude de l’ASIC de lecture (ADC/TDC compris) de 16 canaux (mi-2005  mi-2007).
    Part l’IPNO: mécanique (immersion dans l’eau) + tests PMTs avec Photonis (déjà dans le cadre du GIP).
    Demande globale ANR à hauteur de 700k€ (36mois) dont 200k€ pour PMM2 dont 50k€ pour le LAL. Si l’ANR ne répond pas 10k€ permettrait d’amorcer la pompe.
D’autres labos sont intéressés: LLR, LPNHE, DAPNIA
PMM2: PhotoMultiplicateur pour 1m2

## Slide 5: Electronics
Trigger @ ¼ p.e (3kHz from SK)
TDC: 12bits 0,4ns/c
ADC: 12bits 0,15pC/c with 1 p.e @ 20-30 adc channels.
High speed digital readout
Cost reduction thanks to high level of integration
Use AMS 0,35m BiCMOS ASIC
Taken in charge by LAL: from amplifier up to ADC/TDC based on past experience with similar state of the art front-end electronics developed for OPERA, W-Si ILC prototype, LHCb…
Ampli.
Slow shaper
Fast shaper
S&H
TDC
ADC
Trigger
Trigger
PMT
Digital
Info
20052007

## Slide 6: Mechanics & PM tests
Basic unit that we want to build and test under water
Electronic box water tight
IPNO
Taken in charge by IPNO: well experienced in photodetectors (last operation: Auger). With PHOTONIS tests of PMT 8”, 9”  12” and Hybrid-PMT and HPD

## Slide 7: Résumé des activités Osc.  sur Acc. en France…
IPNL-IReS-LAPP-JE/JB: OPERA
DAPNIA: K2K analyse du 0 Id. H20 Č
DAPNIA + LPNHE + LLR: T2K-I détecteur proche à 280m approuvé : « Accélérateur » + TPC électronique FE (flux, spectre x-sections -H20)
DAPNIA+IPNL+…: T2K-I détecteur proche à 2km non encore approuvé (2010?) mais nécessaire (H20 Č + LAr TPC)
Pré-étude de grande cavité au Fréjus en cours: 4 puits de 250,000m3 réalisables (dixit société ayant construit le tunnel routier).
France: GDR Europe: BENE(CARE)Mondial: 1 an Int. Scoping Studies: 1er WS au CERN 22-24/9/05, puis KEK jan. 06, RAL avr. 06 pour présenter à NuFact06 (US) le résultat et lancer une Design Study mondiale.
NOA: 2009-2010

## Slide 8: Actions de J.E
  Groupes Détecteur et Accélérateur dans la Scoping Studies SuperBeam et Factory
  Simulation des performances de physique du SPL-Fréjus
  Combinaison SuperBeam (J.E) avec BetaBeam (M. Mezzetto) + ATM (Th. Schwetz, M. Maltoni) pour préparer une contribution à un livre blanc Mt-Fréjus
  R&D Électronique Mégatonne PMM2
  Pt. du C.S de Modane qui examinera dans ce cadre l’étude d’une nouvelle cavité pour le Mt.

## Slide 9: T2K-I, T2K-II:T2HK
Le problème principal de T2K-II est qu’ils ne pourront pas atteindre 4MW avec une techno. chaude.
Les ingénieurs de KEK anticipent un démarrage de T2K en douceur.
T2K-I: p 50GeV/0,75kW, SK
T2K-II: 4MW, HK: 20xSK
2km

## Slide 10: T2K-I

## Slide 11: T2K-I