PROJET : MEMPHYS au Fréjus

A l’état d’étude et de définition de Projet pour un éventuel futur grand laboratoire souterrain au dans le site (tunnel) du Fréjus (avec ≈ 1750 m de couverture rocheuse), à la frontière Franco-Italienne. Lancement de la prise de données : 2017 Détecteur Čerenkov : au moins 3 grands modules d’environ 250,000m3 d’eau chacun PRINCIPAUX OBJECTIFS SCIENTIFIQUES - Gagner au moins un facteur 10 en sensibilité sur le test des théories de Grande Unification par la détection de la désintégration du proton jusqu’à 1035 ans de vie moyenne (notamment dans le canal e+ 0) - Détecter les neutrinos provenant d’explosions éventuelles de supernovae - Détecter les neutrinos provenant d’explosions de supernovae passées, pour la première fois en abondance avec un rapport signal sur bruit au moins égal à 1 - Utiliser des super-faisceaux de neutrinos en provenance du CERN soit de type conventionnel, soit par la désintégration d’ions radioactifs (spécificité de CERN-MEMPHYS) : affiner les mesures de paramètres d’oscillations déjà connus, explorer des valeurs de 13 de plus en plus faibles s’il n’est pas mis en évidence d’ici là, et explorer/mesurer la violation de la symétrie CP dans le secteur des leptons.

LABORATOIRE et DETECTEUR

Management provisoire franco-italien Une pré-étude de l’excavation a été réalisée : elle a montré la faisabilité d’un laboratoire pouvant accueillir un détecteur (modulaire) à l’échelle megatonne. Le coût total, estimé d’après cette pré-étude et d’après une extrapolation du détecteur japonais Super-Kamiokande (SK), est de : 80M€/module d’excavation aménagée + 80M€/module d’instrumentation + 100M€ d’infrastructures diverses Calendrier : - Excavation du tunnel de sécurité du Fréjus : 2007-2011 - Etude MEMPHYS : cavité, photo-détection : 2005-2010 - Construction laboratoire souterrain : 2011-2015 - Production des photo-détecteurs : 2011-2017 - Installation et mise en service des 3 modules : 2015-2021 - Début de l’analyse des données (1er module) : 2017 TECHNOLOGIES Chaque module représente une extrapolation d’un facteur 5 par rapport à l’état de l’art de ce qui se fait actuellement : Super-Kamiokande au Japon. La technologie est bien établie et la R&D se focalise donc principalement sur des aspects de réductions des coûts. On peut citer : - Enjeux de l’adjonction de Gadolinium et ses conséquences : nette amélioration de la qualité de la signature du signal beta inverse (détection des neutrinos des supernovae passées) même s’il y a un risque de réduire quelque peu la transparence de l’eau - Réduction du coût de la photo-détection : photo-détecteur lui-même en partenariat avec la société Photonis, en synergie éventuelle avec le projet KM3; électronique ASIC dédiée développée en laboratoire, transmission numérisée des données multiplexées (« compactification » de l’électronique) - Optimisation du container d’eau : R&D pour se passer de cuve en inox actuellement en usage à SK (ex. différentes couches de liner)

Comparaison avec projets en compétition sur mêmes objectifs scientifiques : - Hyper-Kamiokande (Japon) : même technologie que MEMPHYS ; projet non encore approuvé et sous-tendu par une mise en évidence d’une valeur non nulle de 13 dans l’expérience T2K. Les potentialités de découverte « hors-accélérateur » sont comparables mais rendues plus difficiles à cause de la faible couverture du laboratoire (≈ 500m), utilisation d’un super-faisceau conventionnel d’énergie double, absence de projet de faisceaux d’ions radioactifs. - Projets américains : même technologie que MEMPHYS ; projets non encore approuvés, deux cites sites en discussion (Handerson/UNO, Homestake) ; aspect hors-accélérateur comparable à MEMPHYS ; faisceaux conventionnels de haute énergie pas très adaptés à la technique Cherenkov à Eau ; absence de faisceaux d’ions radioactifs. - Projet de grand détecteur (50 ktonnes) à Scintillateur Liquide (LENA) : technologie complémentaire pour appréhender les mêmes sujets « hors-accélérateurs » sous un angle différent ; pas de potentialité sur faisceau clairement établie ; projet non encore approuvé ; saut de plus d’un ordre de grandeur en masse avec des puretés au moins égales par rapport à ce qui se fait de mieux actuellement ; projet plus risqué que MEMPHYS ; - Projet de grand détecteur (100 ktonnes) à Argon Liquide (GLACIER) : technologie très ambitieuse et complémentaire pour appréhender les mêmes sujets « hors-accélérateurs » sous un angle différent ; projet non encore approuvé ; saut de plus de 2 ordres de grandeur en masse par rapport à ce qui se fait de mieux actuellement ; projet plus risqué que MEMPHYS.