Document 2

Activité scientifique et Technique

R&D Instrumentation

Activité  scientifique :		R&D en Photomultiplicateurs de grande dimension

Et micro-électronique associée

Responsable :			Joël POUTHAS

Groupe IPN :				R&D Détecteurs (14 personnes)

Collaboration :			L.A.L Orsay

Société PHOTONIS (Brive)

(dans le cadre du GIS  entre l’IN2P3 et PHOTONIS)

Somme demandée en 2006 : ……56 KЄuros

Motivations :

Les photomultiplicateurs (PMs) hémisphériques de grande dimension constituent un des éléments essentiels des dispositifs expérimentaux dévolus à l'étude des rayons cosmiques de très haute énergie (AUGER) et des neutrinos (ANTARES, AMANDA/ICE CUBE, KAMIOKANDE…). A l'automne 2003 et en partenariat fort avec la Société  française PHOTONIS, le groupe R&D Détecteurs de l'IPN d'Orsay a commencé un programme de R&D dont l'ambition était de parvenir en deux ou trois ans à une compréhension de l'ensemble des paramètres gouvernant ces PMs. Les dispositifs futurs tels que AUGER-Nord, le KM3 et Mégatonne nécessiteront non seulement des PMs performants, mais aussi une électronique de traitement des signaux très compacte, fiable et de faible coût pour laquelle la réalisation de circuits intégrés spécifiques (ASIC) s'impose. En fin 2003, des ingénieurs des groupes techniques d'électronique du LAL et de détecteurs de l'IPN ont entrepris un programme de développement d'ASIC pour le traitement des signaux issus de photomultiplicateurs.

Cette première phase a été soutenue en 2004 et 2005 par l’Appel d’Offres en Astroparticules du CNRS et constitue une activité du GIS signé entre l’IN2P3 et PHOTONIS. Elle a permis non seulement d’obtenir des résultats importants présentés dans différentes Conférences (et sujet d’une thèse cofinancée par l’industriel), mais aussi de définir un programme pluriannuel dont les principaux objectifs sont :

- réalisation de PMs hybrides (avec introduction de scintillateurs ou de semiconducteurs PIN et comparaison à des modèles classiques)

- poursuite de la réalisation en  micro-électronique de circuits pour le traitement de grandes dynamiques (étalonnage précis, introduction d’ADC)

- développement d’un capteur d’un mètre carré comportant 16 PMs et l’ensemble de l’électronique de traitement du signal et sa numérisation.

- Essais des PMs et de l’électronique dans des conditions agressives (grandes variations de température et d’humidité, immersion dans l’eau)

L'IPN dispose de bancs de tests qui doivent être adaptés et complétés tout particulièrement pour les tests des PMs hybrides. La validation de l’électronique passe par la réalisation d'ASICs et de tests non seulement intrinsèques mais aussi sur des dispositifs incluant des photomultiplicateurs de différents types. Pour l’année 2006, on peut estimer un coût de 17 kE pour les bancs de test et de 25 kE pour l’électronique,

soit un total de 42 kE

auxquels s’ajoutent les budgets de mission et le petit matériel (cf ci-dessous)

Budget Mission de travail :

Les missions de travail comprennent des déplacements d’ingénieurs et techniciens sur le site de l’industriel à Brive (2 kE) et la participation à des réunions de collaboration Ateliers spécifiques en relation avec la R&D entreprise. En 2006, il faut prévoir la participation de personnes aux réunions techniques et ateliers associées à AUGER Nord (Colorado,Etats-Unis), KM3 (Italie) et Megatonne (NNO6 à Seatle) pour un coût minimal de 5 kE. Ces réunions offrent souvent l’occasion de présenter les travaux techniques comme se fut le cas à NN05 à Aussois.

Mission de travail : 7 kE

Budget Mission de conférence :

Pour l’année 2006, on peut envisager la participation de 2 personnes (détecteurs et électronique) pour la présentation de résultats à la Conférence annuelle IEEE qui se tiendra aux Etats-Unis. Le lieu précis n’est pas connu et une estimation de 2,5 kE parait raisonnable.

Mission de Conférence : 2,5 kE

Budget petit fonctionnement :

Un petit fonctionnement est à prévoir pour les consommables qui ne font pas l’objet d’une commande spécifique, mais sont approvisionnés au niveau du magasin de l’IPN. On peut citer les composants électroniques, les câbles, la connectique et la petite mécanique. Par analogie avec les années passées, le coût peut être estimé à 4, 5 kE

Budget petit fonctionnement : 4, 5 kE