MEMO

Réunion entre MM J. Bonis, J.E Campagne A. Cazes et S. Wallon (LAL)

« Essais et études mécaniques et thermiques à mener pour la corne d’une usine à neutrinos »

21/02/2003, DRAFT V1 ; S. Wallon

En vue d’un projet d’usine à neutrinos et de super faisceau, une corne prototype a été construite par le Cern. Elle fait actuellement l’objet d’essais.

Cette corne n’a pas été optimisée grâce à des essais et des études mécaniques et thermiques ad hoc.

Des questions restent en suspends :

1. A t-on besoin d’une double enveloppe pour refroidir convenablement le conducteur interne ?

2. Quelles sont les contraintes cycliques dans le conducteur interne ?

3. Quelle est la durée vie d’une corne ? (voir point 4.)

4. Quelle est la résistance à la fatigue de l’alliage d’aluminium 6082 au delà de 108 cycles et au delà d’un flux de neutrons rapides de 1022 cm2 ?

Le LAL a choisi de s’investir dans la R&D de cette corne et de son réflecteur. Un dossier sera remis en octobre pour un ‘design studies’. Les notes de calculs et compte-rendus d’essais seront des éléments de ce dossier.

Plan d’actions :

- Rédiger une note regroupant les données qui nous intéressent et les calculs premiers calculs simples (établissement des ordres de grandeurs) ( S. Wallon)

- Concevoir un banc d’essai instrumenté qui modélise le col du conducteur interne dans ses conditions thermiques de fonctionnement ( J. Bonis)

- Rédiger une note de calculs suite à l’étude du comportement thermique du conducteur interne ( S. Wallon)

- Rédiger une note de calculs suite à l’étude du comportement mécanique du conducteur interne ( J. Bonis)

ATTENTION : Documents à disposer bien avant octobre 2003 !

Remarques :

Pour le Cern, la durée de vie d’une corne est estimée à 6 semaines [1] (soit après 2 108 cycles [1] et un flux de neutrons rapides de 1022 cm2 [2]).

Selon S. Wallon, la durée de vie de cette corne (en fait de son conducteur) est probablement au moins de 36 semaines. En effet,

- Jusqu’à un flux de neutrons rapides de 6 1022 cm2, on ne constate pas de création de cavités dans la matière, mais on constate au augmentation de la limite élastique et de la limite de rupture [4] : on peut raisonnablement supposer que la résistance à la fatigue est fort probablement la même que celle du matériau non irradié. La limite de fatigue du 6061 T6 non irradié est fortement ‘ressentie’ à 70 MPa (éprouvettes non entaillées) [3].

2. Une contrainte cyclique (traction alternée) de 14.8 Mpa [1] n’occasionne pas d’endommagement en fatigue (14.8 < 70).

Questions :

Au delà d’un flux de neutrons rapides de 6 1022 cm2, la présence de cavités et la forte baisse de la ténacité impliquent elles une baisse de la résistance à la fatigue / limite de fatigue.

Les courbes de fatigues d’éprouvettes entaillées nous renseignent elles sur la résistance à la fatigue / limite de fatigue d’éprouvettes contenant des cavités et ayant perdu une partie de leur ténacité.

Références :

- : Horn R&D : present and future ; 3/12/2002 ; Simone Gilardoni

- : Information orale de S. Gilardoni

- : Fatigue data book : light stuctural alloys ; fig. 70

- : Memo du 31/01/2003