## Slide 1: Pré-réunion Mécanique
J.E Campagne
18.02.13

## Slide 2: Rappel de quelques étapes
Nov.2011 achat de 2 paraboles 3m + motorisation (HAMDesign)
Avril 2012: F.Rigaud (Meudon) prend en charge la mécanique à la suite du départ de T. Vandenberghe.
  Etude du pieds des 2 paraboles de 3m
  Suivi de la réalisation des feeds conçus par Nançay
  Fixation des feeds
15 Mars 12: mini-CS LAL et CS Meudon

## Slide 3
Lors du mini-CS du LAL du 15 mars 2012

## Slide 4: Rappel de quelques étapes
Mi-avril 12: F. Rigaud travaille sur une solution dite PAON4 de paraboles de 5m.
26 Avril 2012: HAMDesign m’informe qu’ils stoppent le projet de faire des paraboles de plus de 3m (bcq de demandes sur 3m)
4 Mai 2012: Motorisation HAMDesign trop “bruyante” (J. Pezzani Nançay) modofication F. Rigaud pour la rendre “manuelle”
 Projet à redéfinir !

## Slide 5: Rappel de quelques étapes
31 Mai 12: différents scenari (JEC)
6 juin 2012: P.Colom (Meudon) est en faveur du réseau n°4 (MEMO)
Paroxisme grande tension avec F.Rigaud

## Slide 6: PAON2: installation “manuelle”

## Slide 7
PAON2 18 Février 2013…. Ça tiens toujours…

## Slide 8: Rappel de quelques étapes
21 Sept 12: HAMDesign m’informe q’ils vont être prêt à délivrer leur première 4.5m !!!
5 Nov. 12: Réunion à Meudon. F. Rigaud expose ses plans et moyens de fabrications (Prison de Melun). Jean-Luc y participe. Des pièces sont déjà réalisées dans les ateliers de Meudon! LAL décide de lancer un PUMA.
P: 2,6t !
4 x

## Slide 9: Rappel de quelques étapes
6 Dec. 12: Résultat PUMA
24 Jan. 13: Désistement de Melun: Chgt de personnel/restructuration  pas possible!!!
Lundi prochain Réunion LAL-Meudon/Nançay
Entre 20-25k€/parabole au prix du marcher
Seuls les Et. Pénitenciaire de Melun rentre dans le budget

## Slide 10: HAMDesign 4.5m
J.E Campagne